CAD 360

Cetoacidose Diabética como Sistema Dinâmico

Auditoria de projeto + reescrita executável + núcleo pedagógico

Aprofundamento de projeto de tecnologia em saúde — uso pessoal (não-SaMD)

Dr. Matheus M. Coelho · CRM-SP 151.318 · Limeira/SP

Fonte de verdade clínica: consenso ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS 2024 (Umpierrez et al., Diabetes Care 2024;47(8):1257–1275).

# Parte I — Auditoria (Fase 1)

## 1. Veredito macro

Isto não é teatro de planejamento — é o oposto. A fisiologia do plano está correta, é profunda e está ancorada em fonte real (Endotext 2025, JBDS), o avesso do padrão de falha "blog corporativo". O problema não é falta de substância. É que o documento é uma visão de design forte, não ainda um plano executável: não tem custo, cronograma, equipe, estratégia de conteúdo, critério de kill nem métrica de desfecho de aprendizagem. Tratar a visão como roadmap leva a compromissos com prazos que não vão bater. A reescrita (Parte II) supre esse andaime; o núcleo pedagógico (Parte III) entrega a profundidade prática pedida.

## 2. Resolução SaMD pelo Eixo 0

A skill foi atualizada para decidir o gate SaMD pela destinação de uso, não pela função isolada — alinhado à RDC 657/2022 (ANVISA) e ao enquadramento IMDRF, em que dispositivo médico é software colocado no mercado / distribuído a terceiros. CAD 360 é declarado de uso pessoal exclusivo, com o autor como humano-no-loop. Logo o gate regulatório não dispara e o motor de conduta sobrevive à Fase 2.

NOTA DE USO PESSOAL + TRIPWIRE A etiqueta "uso pessoal" muda o regime regulatório, não a física do erro. A Tela Conduta segue no projeto sob três condições não-negociáveis: (1) validada contra a fonte de verdade versionada; (2) responsabilidade clínica integral do autor por qualquer saída usada em paciente real; (3) tripwire — no instante em que for compartilhada, cedida a outro clínico ou embarcada em fluxo institucional sobre paciente real, reclassifica como SaMD e exige o gate regulatório completo.

## 3. Achados estruturais

### 3.1 Reinvenção da base instalada

O achado central: o plano reespecifica o que você já construiu. O motor fisiológico (anionGap, correctedAG, deltaRatio, winter, effectiveOsm, correctedNa) já está escrito no painel de evolução e nas calculadoras do tratado — com o fator condicional 2,4 para glicose > 400 inclusive. O Módulo 10 ("gasometria como filme") ≈ painel de evolução + §3/§10 do tratado. Os Módulos 2 e 4–9 ≈ conteúdo dos §2–9, re-modularizado.

O que é genuinamente novo e não-SaMD se reduz a três coisas: a largura de fenótipo (euglicêmica, HHS, cetose alcoólica/jejum, tóxico, gestante, DRC), o simulador vivo (paciente virtual manipulável), e o loop socrático. ~70% do motor existe; o novo é ~30% (fenótipos + simulação + pedagogia). Reframe correto: CAD 360 não é "construir um motor" — é "estender o motor de 1 fenótipo para N, embrulhado em simulador e casca socrática".

### 3.2 Risco de consistência (específico, fonte-ancorado)

O plano cita limiar de potássio como "repor quando K < 5,5" (JBDS). O tratado foi corrigido esta semana para o consenso 2024 (Umpierrez 2024), que usa K < 5,0, alvo 4–5. Dois números contraditórios sobre a mesma decisão. Ambos existem na literatura — o ponto não é qual é "o certo", é que ferramenta de ensino exige uma fonte de verdade única e versionada, e ela tem que ser a mesma do tratado. Idem para as bandas de Δ/Δ (plano: 0,4/0,8/2,0; painel: referência em 1 e 2). A Parte II fixa a doutrina.

## 4. Lacunas para virar plano

- Doutrina de fonte de verdade — um consenso, versionado, para nenhum módulo contradizer outro nem o tratado.

- Métrica de desfecho de aprendizagem — é ferramenta educacional sem definição de "funcionou" (pré/pós-teste de reconhecimento de fenótipo; tempo até classificação correta).

- Revisor clínico segundo + design instrucional — peer-review em escala de 12 módulos não fecha sozinho.

- Origem dos casos — sintéticos (limpo) vs. reais anonimizados (reabre LGPD + firewall). Recomendação: sintéticos para ensino.

- Critério de kill e banda real — quando abandonar; e o reconhecimento de que você é cuidador principal do seu pai, com carga assistencial e jurídica em paralelo.

## 5. Caminho assumido (declarado)

Você não escolheu 1/2/3 explicitamente, mas o pedido — "robustíssimo, repleto de prática, atividades, exercícios, raciocínio socrático, didática aplicada a projetos" — é sinal direto de escopo educacional completo sobre a base instalada. A skill manda assumir e declarar. Assumo o

Caminho 2 — Consolidação: CAD 360 como sistema educacional vivo construído sobre o tratado + painel de evolução, com a dimensão de fenótipo como expansão. Preserva a ambição pedagógica, reaproveita a base (movimento estrutural correto) e mantém tudo não-SaMD/uso pessoal. Se você quisesse o Caminho 1 (corte duro) ou 3 (tese quantitativa), redirecione — a Parte II inteira muda.

# Parte II — Reescrita executável (Fase 2)

CAD 360, reescrito sob o Caminho 2, seguindo as 12 seções obrigatórias da estrutura de reescrita. Uso pessoal; fonte de verdade = consenso 2024.

## 1. Tese central

Atlas-simulador interativo, offline e de uso pessoal, que ensina o autor a reconhecer o estado metabólico real por trás da CAD em múltiplos fenótipos (clássica, euglicêmica, pré-CAD, HHS-overlap, hiperclorêmica pós-tratamento, gestante, DRC, cetose alcoólica/jejum, tóxico), construído sobre o motor fisiológico já existente (tratado + painel de evolução), com loop socrático, calculadoras determinísticas interpretadas pelo autor, e séries temporais como casos — entregando reconhecimento de fenótipo e leitura de tendência, não recitação de protocolo.

## 2. Gap real que resolve

Existe material farto de CAD (UpToDate, Endotext, JBDS, o próprio tratado §0–12) e simuladores comerciais (Body Interact, SimMan). Não basta porque (a) todo o material canônico é mono-fenótipo-profundo ou multi-fenótipo-raso, e quase nenhum trata CAD como sistema dinâmico no tempo; (b) os simuladores comerciais são caros, genéricos e não calibrados para UPA/SUS; (c) nenhum acopla a leitura de série temporal (filme, não foto) ao raciocínio socrático sobre fenótipo. Difere por ser a extensão multi-fenótipo do motor que o autor já validou, com a tendência temporal como eixo central e o cloro/Δ-Δ como variável ativa de ensino.

## 3. Alavancagem de expertise e base instalada

Reaproveita (não reconstrói):

- Motor fisiológico — AG, AGc, Δ/Δ, Winter, Na corrigido, osmolaridade já implementados no painel de evolução e nas 4 calculadoras do tratado. Vira o core compartilhado.

- Painel de evolução (12 gráficos + stepper + narrativa por ponto) — vira o "case-player" de série temporal, parametrizado por fenótipo.

- Tratado §0–12 — teoria, mermaid, banco de questões: vira a camada de conteúdo dos módulos.

- Arquitetura modular do CVC Academy v17 / Heuristicina — componentes de quiz, navegação, filtro de camadas, persistência local.

Diferencial do executor: experiência clínica direta em UPA/UTI calibra o realismo dos fenótipos e das séries — não substitui revisão por par, calibra o ponto de partida.

## 4. Escopo MVP honesto

### Dentro do MVP

- Core fisiológico compartilhado (extraído do painel/tratado, fonte de verdade única).

- Galeria de fenótipos como atlas estático (a tabela do Módulo 2), 8 fenótipos.

- Dois módulos socráticos completos e jogáveis: euglicêmica e cloro/pH-que-não-fecha.

- Case-player de série temporal (reuso do painel) com 2 séries sintéticas + 1 anonimizada de ensino.

- Banco de exercícios de cálculo com gabarito comentado.

- Tela Conduta como camada didática (uso pessoal, com a Nota+tripwire embutida na interface).

### Fora do MVP (deliberadamente)

- Os 12 módulos completos (V2, expandir a partir do template).

- Simulação quantitativa que integra no tempo — RK4 (V3 / Caminho 3 se virar tese).

- Qualquer distribuição a terceiros (nunca, por design — cruza o tripwire SaMD).

- Integração com prontuário ou input de dado vivo de paciente (nunca, por design).

## 5. Cronograma com marcos e critérios de saída

MARCO 1 — Core + atlas estático Saída: o motor fisiológico extraído como módulo único compartilhado; galeria de 8 fenótipos navegável; fonte de verdade fixada. Critério de saída: as 6 calculadoras batem com o painel de evolução em 3 séries de teste; nenhum número contradiz o tratado. Critério de kill: se extrair o core do painel exigir reescrever o motor do zero, o MVP vira "tratado + painel já bastam" e CAD 360 é arquivado.

MARCO 2 — Dois módulos socráticos jogáveis Saída: euglicêmica e cloro completos (escada socrática + exercícios + mini-sim + atividade). Critério de saída: o autor (ou um par) joga end-to-end sem travar; os exercícios têm gabarito que fecha; a mini-sim move a fisiologia corretamente. Critério de kill: se cada módulo novo exigir refatorar a arquitetura, o template está errado — repensar antes de seguir.

MARCO 3 — Case-player + banco Saída: série temporal jogável (reuso do painel) parametrizada por fenótipo; banco de cálculo com gabarito. Critério de saída: trocar a série de entrada não quebra o player; exercícios novos entram em < 1 dia cada. Critério de kill: se adicionar fenótipo exige tocar no core a cada vez, a abstração falhou.

Datas calendário só depois dos marcos — e calibradas pela banda real (ver §8).

## 6. Estratégia de dados

Não depende de dados clínicos reais para funcionar. Casos são sintéticos ou baseados em literatura pública; séries de ensino são preferencialmente sintéticas. Onde uma série real for usada (ex.: a série de 6 pontos já de-identificada do painel), a regra é: de-identificação verificada (sem nome, sem MRN, sem datas que reidentifiquem), uso restrito a ensino do próprio autor, e custódia local offline. Isso mantém o projeto fora de LGPD-como-controlador-de-dados e fora do firewall SaMD. Plano B se quiser zerar risco: gerar todas as séries sinteticamente a partir do motor.

## 7. Equipe real

| Função | Quem | Risco se vago |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico/clínico | Matheus | — |
| Implementação | Matheus | Acúmulo: a mesma pessoa que projeta valida — viés de criação |
| Validação clínica | Vago | Erros didáticos não percebidos. Mitigação: 1 colega revisa os 2 módulos antes do Marco 3; sem isso, não passa |
| Design instrucional | Vago (Matheus acumula) | Módulos podem virar "PDF bonito". Mitigação: o template socrático força a estrutura |
| Sustentação pós-MVP | Matheus | Projeto zumbi se a manutenção competir com carga assistencial — ver critério de kill |

## 8. Sustentação e financiamento

Custo direto ≈ zero (offline, single-file, GitHub Pages). O custo é de oportunidade: banda do executor. Realidade declarada: cuidador principal do pai (pós-cistectomia, durvalumab), carga de UPA/UTI, frente jurídica ativa. Horas/semana realistas para CAD 360: baixas e intermitentes. Implicação honesta: o cronograma é por marco, não por calendário, e o projeto tem que sobreviver a semanas de banda zero sem morrer — o que o desenho single-file offline permite. Se exigir sprint contínuo, está mal dimensionado.

## 9. Riscos específicos

| Risco | P / Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Inconsistência de limiares entre módulos e com o tratado (K, Δ/Δ) | Alta / Alto | Fonte de verdade única versionada no core; teste que compara saídas com o tratado |
| Escopo creep: voltar a querer os 12 módulos de uma vez | Alta / Médio | Lista "fora do MVP" como contrato; só expande via template após Marco 2 |
| Viés de criação: autor não enxerga erro didático próprio | Média / Alto | Revisão por 1 par antes do Marco 3 (gate explícito) |
| Tela Conduta deslizar para uso em paciente real de terceiro | Baixa / Crítico | Tripwire na interface + Nota de uso pessoal visível; sem input de dado vivo por design |
| Projeto zumbi por banda intermitente | Média / Médio | Critério de kill temporal (ver §11); desenho que tolera pausas longas |

## 10. Métricas de validação

### Técnicas (verificáveis no MVP)

- As 6 calculadoras batem com o painel de evolução em 3 séries de teste (erro 0).

- Nenhuma saída contradiz a fonte de verdade do tratado.

- Módulos rodam offline, sem dependência externa, em 3 sessões consecutivas.

### De desfecho de aprendizagem (o que faltava)

- Reconhecimento de fenótipo: pré/pós-teste com N casos cegos — % de classificação correta sobe (alvo definido contra o baseline do próprio autor, não número redondo).

- Leitura de tendência: dado um filme de série, identificar o ponto onde "a doença trocou de mãos" (cetose → cloro) — acerto e tempo.

- Decisão calibrada: em casos de euglicêmica, taxa de "deixaria sem insulina por causa do destro" cai para zero pós-módulo.

## 11. Critério de kill

CAD 360 é abandonado (e dobra de volta como capítulo interativo do tratado) se qualquer um: - Ao final do Marco 2, o módulo socrático não ensina melhor que o tratado num teste pequeno com um par. - Extrair o core do painel exige reescrever o motor do zero (Marco 1 falha). - Seis meses de banda intermitente sem chegar ao Marco 2 — o projeto não cabe na vida real do executor agora.

## 12. Próximos passos concretos (próximas 2 semanas)

- Extrair o motor fisiológico do painel de evolução para um arquivo único core.js (6 funções), com um teste que roda as 3 séries e compara com o tratado.

- Fixar a doutrina de fonte de verdade (Apêndice A) como comentário-cabeçalho do core.js — K<5,0, bicarbonato pH<7,0, fosfato <1,0 mmol/L sintomático, Δ/Δ em 1 e 2, Na 1,6/2,4.

- Escrever o Módulo "euglicêmica" inteiro (Parte III já traz o conteúdo) como HTML jogável, reusando o componente de quiz do CVC Academy.

- Converter a série de 6 pontos já de-identificada no primeiro caso do case-player.

- Agendar 30 min com 1 colega para revisar os dois módulos antes do Marco 3.

# Parte III — Núcleo pedagógico

A profundidade prática pedida: o padrão de módulo, dois módulos inteiros trabalhados (escada socrática + fisiologia + equação + armadilha + pérola + mini-simulação + exercícios com gabarito + atividade por projeto), um banco de cálculo com gabarito, e o desenho da didática aplicada a projeto. Tudo sob a fonte de verdade do consenso 2024.

## Padrão de módulo (template dos 10 tempos)

Cada módulo de CAD 360 segue a mesma sequência. O template é o contrato que impede o módulo de virar PDF bonito:

- Caso de abertura — mini-história realista, sintética.

- Pergunta socrática inicial — "o que você trataria primeiro e por quê?"

- Escada socrática — perguntas que sobem em dificuldade, cada uma destravando a próxima.

- Painel fisiológico — gráfico/mini-sim interativo (reuso do painel).

- Equação central — uma fórmula por vez, com interpretação.

- Armadilha — o erro comum, nomeado.

- Pérola — a heurística que fica.

- Mini-simulação — mexer uma variável e ver o sistema responder.

- Exercícios de cálculo — com gabarito comentado, não resposta rasa.

- Atividade por projeto — o aluno produz um artefato (cartão de fenótipo, leitura de série, handoff de uma linha).

## Módulo trabalhado A — CAD euglicêmica (o destro que mente)

CASO Mulher, 62 anos, DM2 em empagliflozina + metformina. Há 3 dias com infecção urinária e baixa ingesta. Chega prostrada, respiração um pouco profunda. Destro capilar: 164 mg/dL. A enfermeira comenta: "a glicose tá boa".

### Escada socrática

Q1. Destro 164. Você descartou CAD? — Não. O destro diz a glicemia daquele instante. Não diz cetose, acidose, potássio corporal, tendência, nem se pode iniciar insulina.

Q2. Que exame abre ou fecha o diagnóstico? — β-hidroxibutirato + gasometria. A cetose é a doença; a glicose é barulho.

Q3. Gaso: pH 7,24 · HCO₃ 10 · βHB 5,8 · Na 137 · Cl 101 · K 4,1 · lactato 1,2. Há CAD? — Sim. βHB ≥ 3 + pH < 7,3 + DM = CAD. Glicose modesta (164) = fenótipo euglicêmico.

Q4. Por que a glicose está "normal" com cetogênese desenfreada? — SGLT2 → glicosúria contínua escoa glicose pelo rim; somado à baixa ingesta, a glicemia fica modesta enquanto a lipólise/cetogênese roda solta. A glicose baixa esconde a doença.

Q5. Posso deixar sem insulina porque a glicose é 164? — Não. A doença é cetogênese; sem insulina ela não fecha. Glicose normal não significa "não dar insulina" — significa "dar insulina com glicose".

Q6. Como dou insulina sem causar hipoglicemia? — Dextrose IV junto desde o início. A glicose é o cinto de segurança que permite manter a insulina para fechar a cetogênese.

Q7. O que mais é obrigatório? — Suspender o SGLT2. Enquanto ele roda, perpetua a glicosúria e a cetogênese — é o motor do quadro.

### Equação central

O diagnóstico fecha sem a glicose: βHB ≥ 3,0 mmol/L + pH < 7,30 e/ou HCO₃ < 18. Confirme que não é HHS pela osmolaridade efetiva: Osm = 2·Na + glicose/18 = 2·137 + 164/18 = 274 + 9,1 = 283 → normal. É CAD, não HHS.

ARMADILHA Confiar no destro e rotular "não é CAD, a glicose está boa". Na euglicêmica, esse é o erro que mata o diagnóstico — e o SGLT2 é o gatilho mais comum (e até ~30% das CAD na gestação são euglicêmicas).

PÉROLA Na euglicêmica, o destro é o mentiroso da sala; a cetona é a testemunha. A glicose é barulhenta, a cetona é a doença.

### Mini-simulação (especificação)

Botões: [manter SGLT2 / suspender] e [só volume / insulina + dextrose]. O aluno vê βHB e o gap corrigido. Só caem quando a insulina liga; com "só volume", diluem mas não fecham — e o cloro começa a subir. Com SGLT2 mantido, o βHB resiste.

### Exercício com gabarito

EXERCÍCIO A1 Diabética, glicose 138 mg/dL, pH 7,22, HCO₃ 9, Na 136, Cl 101, βHB 5,8, K 4,1, lactato 1,2; usa dapagliflozina. - Há CAD? - É euglicêmica? - Posso deixar sem insulina porque a glicose é 138? - Qual o fluido inicial? - Quando entra a glicose? - Qual o risco de tratar só com volume?

GABARITO COMENTADO Cálculo: AG = 136 − (101 + 9) = 26. AGc (alb 4,0) = 26. Δ/Δ = (26 − 12)/(24 − 9) = 14/15 = 0,93 → AGMA quase pura. Winter: 1,5·9 + 8 = 21,5 ± 2. (a) Sim — βHB 5,8 + pH 7,22 fecham CAD. (b) Sim — glicose 138 = euglicêmica. (c) Não — trata-se a cetogênese, não a glicose. (d) Cristaloide balanceado (Ringer) por volume — evita alimentar a futura cauda hiperclorêmica. (e) Dextrose IV desde já: a glicose já é 138 e vai cair com a insulina; é o cinto de segurança. Insulina 0,1 U/kg/h porque K 4,1 ≥ 3,5. (f) Só volume dilui mas não desliga a cetogênese — o gap não fecha, e o SF em volume ainda fabrica acidose hiperclorêmica que mascara a evolução. E sem suspender a dapagliflozina, o motor continua ligado.

### Atividade por projeto

Produza um cartão de fenótipo "euglicêmica" para o atlas: preencha a linha da tabela (glicose / cetona / pH-HCO₃ / gap / risco principal) e escreva a frase-armadilha de uma linha que um plantonista precisa ler. Critério de aceite: a frase tem que impedir o erro do destro sem citar protocolo.

## Módulo trabalhado B — O cloro e o "pH que não fecha"

CASO 48 h de CAD em tratamento. O gap corrigido caiu de 21 para 16 — a cetose está saindo. Mas o pH segue 7,29 e o HCO₃ preso em ~12. O plantonista que assume pergunta: "por que não melhora? aumento a insulina?"

### Escada socrática

Q1. O gap corrigido caiu. A cetose está resolvendo? — Sim. Gap caindo = cetona saindo do sangue.

Q2. Se a cetose sai, por que o HCO₃ não sobe e o pH não fecha? — Porque a acidose trocou de natureza: virou hiperclorêmica de gap normal. A cadeira que era da cetona agora é do cloro.

Q3. De onde veio o cloro? — Do SF 0,9% em grande volume — Cl 154 mmol/L, muito acima do plasma. A ressuscitação fabricou a acidose tardia.

Q4. Como provo isso no número? — O par diagnóstico: Δ/Δ caindo (de 0,88 para 0,40 = metade da acidemia agora é gap normal) enquanto o Cl sobe (99 → 106). Os dois juntos = cauda hiperclorêmica.

Q5. Insulina conserta esse pH? — Não. Insulina fecha cetogênese; não excreta cloro. Quem resolve o cloro é o rim, com tempo. Empilhar insulina aqui só reabre o dente-de-serra (hipoglicemia, hipocalemia).

Q6. Então o que fazer? — Parar de alimentar cloro (trocar SF por balanceado), dar tempo ao rim, e NÃO interpretar o HCO₃ baixo tardio como cetose persistente.

### Equação central

Δ/Δ = (AGc − 12) / (24 − HCO₃). Convenção de CAD 360 (fonte de verdade, consistente com o painel):

| Δ/Δ | Leitura |
| --- | --- |
| < 1 | acidose hiperclorêmica / gap normal ganhando peso (cauda do tratamento ou perda de HCO₃) |
| 1 – 2 | AGMA de gap elevado "mais pura" |
| > 2 | alcalose metabólica associada ou HCO₃ previamente alto |

ARMADILHA Ler o HCO₃ baixo tardio como "ainda em CAD" e responder com mais insulina / manter jejum / repetir bolus. Isso reabre o dente-de-serra iatrogênico e trata um problema (cloro) com a ferramenta errada (insulina).

PÉROLA A cetose saiu; o cloro ficou sentado na cadeira dela. pH pode melhorar antes da doença resolver; o HCO₃ pode continuar baixo depois dela ter resolvido.

### Mini-simulação (especificação)

Escolha do fluido no início: [SF 0,9% / Ringer]. Rode a série no tempo e veja a cauda hiperclorêmica crescer (SF) ou não (Ringer); observe Δ/Δ e Cl divergirem no SF. Ensina, em um clique, por que balanceado resolve mais rápido.

### Exercício com gabarito (dataset de série real, de-identificada)

EXERCÍCIO B1 Ponto tardio de uma série real: Na 135,9 · Cl 105 · HCO₃ 13,6 · glicose 133 · albumina 4,5. Antes (12 h): Cl 99 · HCO₃ 13,4 · gap corrigido 21,3 · Δ/Δ 0,88. - Calcule AG, AGc e Δ/Δ no ponto tardio. - A acidose residual é cetose ou cloro? - A conduta é mais insulina ou outra coisa?

GABARITO COMENTADO Cálculo: AG = 135,9 − (105 + 13,6) = 17,3. AGc = 17,3 + 2,5·(4,0 − 4,5) = 16,05 ≈ 16,1. Δ/Δ = (16,1 − 12)/(24 − 13,6) = 4,1/10,4 = 0,39. (a) AGc 16,1; Δ/Δ 0,39. (b) Comparando com o ponto de 12 h (Δ/Δ 0,88, Cl 99): o Δ/Δ desabou e o Cl subiu 99 → 105. Metade da acidemia agora é cloro, não cetona — cauda hiperclorêmica crescendo. (c) Não é mais insulina. É trocar SF por balanceado e dar tempo ao rim; a cetose já está quase resolvida (gap caiu de 21 para 16). Insulina aqui não toca nesse pH e só arrisca hipoglicemia/hipocalemia.

### Atividade por projeto

Pegue uma série temporal e produza a leitura do ponto de virada: identifique o ponto onde "a doença trocou de mãos" (cetose → cloro) plotando AGc, Cl e HCO₃ juntos, e escreva o handoff de uma linha que impede o próximo plantonista de empilhar insulina. Critério de aceite: a linha nomeia o cloro e desautoriza o reflexo da insulina, sem jargão.

## Banco de exercícios de cálculo (com gabarito)

Seis itens, cada um ensinando uma lição distinta. Faça antes de ler o gabarito.

B-1 · AG simples Na 140, Cl 104, HCO₃ 10. Calcule o ânion-gap.

GABARITO COMENTADO AG = 140 − (104 + 10) = 26. Lição: gap alto = ácido não medido (cetona/lactato). Ponto de partida, não diagnóstico.

B-2 · AG corrigido p/ albumina AG = 26, albumina 2,5 g/dL. Calcule o AGc.

GABARITO COMENTADO AGc = 26 + 2,5·(4,0 − 2,5) = 26 + 3,75 = 29,8. Lição: hipoalbuminemia ESCONDE gap — cada 1 g/dL abaixo de 4 mascara ~2,5 de gap. Sem corrigir, você subestima a cetose.

B-3 · Δ/Δ AGc = 28, HCO₃ = 8. Calcule e interprete.

GABARITO COMENTADO Δ/Δ = (28 − 12)/(24 − 8) = 16/16 = 1,0 → AGMA de gap elevado "pura". Lição: 1 é a fronteira; abaixo entra componente hiperclorêmico.

B-4 · Winter HCO₃ = 6, pCO₂ medido = 30. A compensação está adequada?

GABARITO COMENTADO Esperado = 1,5·6 + 8 = 17 ± 2 (15–19). Medido 30 > 19 → o pulmão NÃO baixou o CO₂ o quanto deveria = acidose respiratória concomitante (pulmão cansando/depressão do drive). Lição: Winter detecta o distúrbio respiratório escondido.

B-5 · Na corrigido Na medido 130, glicose 600. Calcule (escolha o fator).

GABARITO COMENTADO Glicose > 400 → fator 2,4. NaC = 130 + 2,4·(600 − 100)/100 = 130 + 12 = 142. Lição: a hiperglicemia mascara hipernatremia; o "130" tranquilizador é, na verdade, 142 — território de déficit de água livre / HHS-overlap.

B-6 · Osmolaridade efetiva Na 142, glicose 600. Calcule e interprete.

GABARITO COMENTADO Osm = 2·142 + 600/18 = 284 + 33,3 = 317. Lição: > 320 entra no eixo HHS/neurológico — velocidade de queda osmolar passa a importar tanto quanto o gap.

## Didática aplicada a projeto — o aluno constrói o atlas

O princípio: o aluno não "estuda os fenótipos" — ele produz o atlas, e produzir força o raciocínio. Cada fenótipo vira um entregável pequeno e verificável.

### Projeto 1 — Galeria de fenótipos (preencher e defender)

Dada a tabela esqueleto, o aluno preenche cada linha e, para cada fenótipo, escreve a "frase-armadilha" e o "primeiro movimento". Critério de aceite por linha: a frase-armadilha impede um erro real de plantão.

| Fenótipo | Glicose | Cetona | pH/HCO₃ | Risco principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD clássica | alta | alta | acidose | subestimar K e volume |
| CAD euglicêmica | normal/modesta | alta | acidose | perder o dx pelo destro |
| Pré-CAD / cetose | variável | alta/subindo | sem acidose ainda | esperar a acidose para agir |
| CAD parcialmente tratada | menor | ainda alta | pH melhorando | desligar insulina cedo |
| CAD + HHS | muito alta | alta | acidose | osmolaridade e Na corrigido |
| CAD hiperclorêmica (tardia) | controlada | baixa/ausente | pH preso | tratar cloro com insulina |
| CAD + sepse/lactato | variável | alta | mista | atribuir tudo à cetose |
| Cetose alcoólica/jejum | baixa/normal | alta | variável | confundir com CAD diabética |

### Projeto 2 — Ler um filme

O aluno recebe uma série temporal crua (6 pontos) e produz: (1) o derivado de cada ponto (AGc, Δ/Δ, Winter), (2) a narrativa de uma linha por ponto ("o que aconteceu"), (3) o handoff final. É exatamente o que o painel de evolução já faz — aqui o aluno faz à mão primeiro, depois confere com o painel. Aprender a fórmula construindo o gráfico.

### Projeto 3 — A lei operacional

Ao final, o aluno escreve as "leis operacionais" com suas palavras e defende cada uma com um caso da galeria. As doze que CAD 360 ensina:

- CAD é doença de cetona, não de glicose.

- Glicose baixa/modesta não exclui CAD.

- K normal/alto não exclui déficit corporal total.

- Insulina fecha cetogênese, mas mata se o K estiver baixo (< 3,5 → adiar).

- Glicose IV na CAD é ferramenta para permitir insulina, não só "tratar hipoglicemia".

- Cloro alto mantém a acidose depois que a cetose resolveu.

- Bicarbonato é exceção extrema (pH < 7,0), não reflexo.

- Urina cetônica atrasa e engana (βHB vs acetoacetato).

- Gasometria isolada é foto; série temporal é filme.

- Idoso/renal/cardíaco não recebe volume "automático".

- Jejum não significa ausência de glicose IV.

- Resolução laboratorial não é alta clínica automática.

# Apêndice

## A. Doutrina de fonte de verdade (consenso 2024)

Umpierrez et al., Diabetes Care 2024;47(8):1257–1275 (ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS). Um número, uma fonte — para todo módulo, calculadora e o tratado.

| Decisão | Valor canônico (2024) |
| --- | --- |
| Diagnóstico | glicose ≥ 200 (ou DM) + βHB ≥ 3,0 mmol/L (ou cetonúria ≥ 2+) + pH < 7,30 e/ou HCO₃ < 18. AG removido dos critérios formais. |
| Potássio | repor quando < 5,0 (manter 4–5). K < 3,5 → repor 10 mmol/h e ADIAR insulina até > 3,5. |
| Bicarbonato | somente pH < 7,0. |
| Fosfato | somente < 1,0 mmol/L (~3,1 mg/dL) + sintomático. |
| Insulina | 0,1 U/kg/h IV; reduzir a 0,05 quando glicose < 250 e adicionar dextrose; manter até resolução. |
| Resolução | βHB < 0,6 E (pH ≥ 7,3 OU HCO₃ ≥ 18); glicose < 200 é adjunta, não critério primário. |
| Na corrigido | fator 1,6 (2,4 se glicose > 400). |
| Δ/Δ | referência em 1 e 2 (consistente com o painel). |

LEMBRETE DE CONSISTÊNCIA O plano original citava K < 5,5 (JBDS). CAD 360 usa K < 5,0 (2024) para não contradizer o tratado já corrigido. Qualquer módulo que divergir disto está errado por definição.

## B. Critérios de reabertura do plano

- Sai uma diretriz nova (pós-2024) que mude um limiar canônico → reabrir o Apêndice A e propagar.

- A intenção muda de uso pessoal para distribuição → o tripwire dispara: reabrir a triagem SaMD pelo Eixo 0 → (b), análise regulatória dedicada antes de qualquer release.

- Ao final do Marco 2 o módulo não supera o tratado num teste com par → executar o critério de kill (dobrar de volta como capítulo do tratado).

## C. Nota de uso pessoal (aplicada)

CAD 360 é ferramenta de uso pessoal do autor, que é o humano-no-loop de toda decisão. Não é dispositivo colocado no mercado e, nesse regime, fica fora de SaMD. Três condições permanecem válidas enquanto durar esse regime: - Validação contra a fonte de verdade do Apêndice A. - Responsabilidade clínica integral do autor por qualquer saída usada em paciente real. - Tripwire: compartilhar, ceder a outro clínico ou embarcar em fluxo institucional sobre paciente real reclassifica como SaMD e exige o gate regulatório completo.